|  |
| --- |
| Rapportskjema for Rotary prosjekt |
| **Dato** | 23.10.2012 | **Distr. Pr. nr. 12761-1** |
| **Prosjekttitel** | Benkeprosjekt |
| **Distrikt** | 2310 | **Klubbnummer** | 12761 |
| **Klubb** | Kongsberg Rotary Klubb |
| **Status i prosjekt** | Idefase |  | Planfase |  | Igang | X | Avsluttet |  |
| **Type prosjekt** | **Utdanning & materiell** | **Finansiering & gaver** | **Sosialt arbeide , helse & miljø** |
| (andre) | Samfunnsprosjekt | X |  |  |  |  |
| **Type prosjekt** | **Yrker og virksomhet** | **Katastrofer** | **Internasjonaltarbeid**  |
|  | Yrkesveiledning |  | Støtte hjemløse/aidsrammede |  | Internasjonalforståelse |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Beskrivelse av****oppnådd resultat** |  |
|  | Prosjektet har i perioden 2010 – 2012 skaffet 26 sponsorer/givere av en ”*sittebenk**For et triveligere miljø*” til byen v/kommunen med utplassering på sentrale steder i byens parker, torg og elvebredd. Hver giver har gitt kr. 10.000,- i bidrag pr. benk direkte til kommunen, dvs. prosjektet har sørget for kr. 260.000,-. Prosjektet har en kontraktfestet avtale med Kongsberg Kommune som vil bli evaluert høsten 2012, og sannsynligvis videreført. |
|  |  |
| **Samarbeide** | Initiativet til prosjektet ble tatt av Kongsberg Rotary Klubb i 2009. Rammen for prosjektet ble definert ved en liten gruppe i klubben før kontakt ble rettet mot Kongsberg Kommune v/seksjon vei og park. De var svært interesserte, slik at en avtale ble utarbeidet høst/vinter 2009/2010 som regulerte ansvar og oppgaver for de to partene. |
|  | Klubbens prosjektgruppe på 6-7 medlemmer skaffet de første 3 giverne for utplassering sentralt i byens hovedgate/park i juni 2010, hvorav Kongsberg Rotary Klubb ga den første benken. Dette ble betraktet som en første test på om prosjektet kunne bli vellykket. |
|  | Responsen på benkene og tiltaket ble godt mottatt, og prosjektgruppen arbeidet gjennom 2010/2011 med kontakter mot næringsliv/foreninger, og utplasserte 13 benker i mai 2011. I rotaryåret 2011/12 ble det anskaffet ytterligere 10 benker for utplassering i 2012. |
|  | Totalt er det med andre ord utplassert 26 benker, som alle er gitt av firmaer, foreninger og enkeltpersoner til byen ved kommunen. |
|  |  |
| **Nytteverdi av prosjektet** | Stor nytteverdi i lokalsamfunnet, og lokalavisen har hatt stor og fyldig reportasje hvert år ved overrekkelse fra giverne til kommunen v/ordfører. Det kan også nevnes at NRK/Østlandssendinga hadde god omtale og dekning ved prosjektets første utplassering. |
|  |  |
| **Finansiering** | 100% finansiert gjennom givere, til sammen kr. 260.000,- over tre år. | **Støtte TRF** | Null! |
|  | Kongsberg Rotary Klubb ga første benk til en kostnad på kr. 10.000,-. | **Støtte Distrikt** | Null! |
|  |  | **Klubbens bidrag** | Kr, 2.500,- |
|  |  | **Annet** | Null! |
| **Total kostnad** | Kongsberg Rotary Klubb har over hele 3-årsprosjektet kun hatt utgifter på ca.Kr. 2,500,- til en annonse i 2010. En flott brosjyre er utarbeidet av profesjonelle designere og trykket uten kostnader for klubben. Alt er utført på dugnad av medlemmene og ved sponsorer. |
|  | Kongsberg Rotary Klubb har ikke handtert penger i prosjektet, siden hver giver som inngår en skriftlig avtale om å gi en sittebenk blir fakturert direkte fra Økonomiseksjonen i kommunen. Derved oppnås en ryddig pengeprosess. |
| **Medgåtte timer** | Dette er ikke registrert av prosjektmedarbeiderne, da mye av suksessen har blitt oppnådd ved kontakthenvendelser i næringslivet over tid og uten registrert tidsforbruk.  |
|  | Skal det estimeres en samlet tidsforbruk fra prosjektgruppen over disse tre årene, så ligger estimerte medgåtte timer på ca. 150 timer. I disse timene ligger prosjektmøter, kontaktskapende adferd i markedet og montering av benker med minneplate. |
| **Vurdering av suksess** | Prosjektgruppen skal gjennomføre en evaluering etter disse tre første årene, men alt tyder på at det er stor interesse for å fortsette prosjektet uten å sette noen bestemt sluttdato. |
|  | Klubben, medlemmene generelt og prosjektmedarbeiderne spesielt vurderer at prosjektet har hatt stor suksess. Det har gitt mye omtale i byen, positiv oppmerksomhet for rotary, og det er av mange utenforstående blitt omtalt som et flott tiltak for å skape en triveligere by. |
|  | En viktig suksessfaktor innad i klubben er at samtlige prosjektmedarbeidere har på fritt grunnlag ønsket å delta – uavhengig av hvilken komité det enkelte medlem har vært en del av. |
|  | Det skal føyes til at prosjektleder/initiativtaker til prosjektet krevde at de medlemmene som ønsket å delta i prosjektet **IKKE** skulle være med i andre komiteer det første året. Det var et krav for å bruke tilgjengelig rotarytid til å utarbeide ide og fremdriftsprosess. Kravet ble imøtekommet, og bør sees på som en svært viktig forutsetning for å få et prosjekt opp å kjøre. Det viste seg også at dette behovet kun gjaldt det første året inntil prosjektet var på skinner, og man kunne holde små oppdateringsmøter en times tid før ordinært møte. |
|  |  |
| **Adr. klubbens hjemmeside, og evt Facebook- side, hvor prosjektet evt. er beskrevet**  | <http://kongsberg.rotary.no/index-filer/Page376.htm><http://www.kongsberg.kommune.no/aksjon-sittebenk><http://www.kongsberg.kommune.no/aksjon-sittebenk> |
| **e-post-adresse,****navn på****kontakt** | Widar Hvamb - widar@hvamb.no | **Telefon-nummere** | +47 917 41 936 |
|  |