|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapportskjema for Rotary prosjekt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dato** | 23.10.2012 | | | | | | | | | **Distr. Pr. nr. 12761-1** | | | | | | | |
| **Prosjekttitel** | Benkeprosjekt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Distrikt** | 2310 | | | | | | | | | **Klubbnummer** | | | | | | 12761 | |
| **Klubb** | Kongsberg Rotary Klubb | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Status i prosjekt** | Idefase |  | Planfase | | |  | Igang | | X | | | Avsluttet | | |  | | |
| **Type prosjekt** | **Utdanning & materiell** | | | | | **Finansiering & gaver** | | | | | | **Sosialt arbeide , helse & miljø** | | | | | |
| (andre) | Samfunnsprosjekt | | | | X |  | | | |  | |  | | | | |  |
| **Type prosjekt** | **Yrker og virksomhet** | | | | | **Katastrofer** | | | | | | **Internasjonalt arbeid** | | | | | |
|  | Yrkesveiledning | | |  | | Støtte hjemløse/ aidsrammede | | | |  | | Internasjonal forståelse | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  |
| **Beskrivelse av**  **oppnådd resultat** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Prosjektet har i perioden 2010 – 2012 skaffet 26 sponsorer/givere av en ”*sittebenk*  *For et triveligere miljø*” til byen v/kommunen med utplassering på sentrale steder i byens parker, torg og elvebredd. Hver giver har gitt kr. 10.000,- i bidrag pr. benk direkte til kommunen, dvs. prosjektet har sørget for kr. 260.000,-. Prosjektet har en kontraktfestet avtale med Kongsberg Kommune som vil bli evaluert høsten 2012, og sannsynligvis videreført. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Samarbeide** | Initiativet til prosjektet ble tatt av Kongsberg Rotary Klubb i 2009. Rammen for prosjektet ble definert ved en liten gruppe i klubben før kontakt ble rettet mot Kongsberg Kommune v/seksjon vei og park. De var svært interesserte, slik at en avtale ble utarbeidet høst/vinter 2009/2010 som regulerte ansvar og oppgaver for de to partene. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Klubbens prosjektgruppe på 6-7 medlemmer skaffet de første 3 giverne for utplassering sentralt i byens hovedgate/park i juni 2010, hvorav Kongsberg Rotary Klubb ga den første benken. Dette ble betraktet som en første test på om prosjektet kunne bli vellykket. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Responsen på benkene og tiltaket ble godt mottatt, og prosjektgruppen arbeidet gjennom 2010/2011 med kontakter mot næringsliv/foreninger, og utplasserte 13 benker i mai 2011. I rotaryåret 2011/12 ble det anskaffet ytterligere 10 benker for utplassering i 2012. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Totalt er det med andre ord utplassert 26 benker, som alle er gitt av firmaer, foreninger og enkeltpersoner til byen ved kommunen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nytteverdi av prosjektet** | Stor nytteverdi i lokalsamfunnet, og lokalavisen har hatt stor og fyldig reportasje hvert år ved overrekkelse fra giverne til kommunen v/ordfører. Det kan også nevnes at NRK/Østlandssendinga hadde god omtale og dekning ved prosjektets første utplassering. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Finansiering** | 100% finansiert gjennom givere, til sammen  kr. 260.000,- over tre år. | | | | | | | | | | **Støtte TRF** | | | Null! | | | |
|  | Kongsberg Rotary Klubb ga første benk til en kostnad på kr. 10.000,-. | | | | | | | | | | **Støtte Distrikt** | | | Null! | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **Klubbens bidrag** | | | Kr, 2.500,- | | | |
|  |  | | | | | | | | | | **Annet** | | | Null! | | | |
| **Total kostnad** | Kongsberg Rotary Klubb har over hele 3-årsprosjektet kun hatt utgifter på ca.  Kr. 2,500,- til en annonse i 2010. En flott brosjyre er utarbeidet av profesjonelle designere og trykket uten kostnader for klubben. Alt er utført på dugnad av medlemmene og ved sponsorer. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Kongsberg Rotary Klubb har ikke handtert penger i prosjektet, siden hver giver som inngår en skriftlig avtale om å gi en sittebenk blir fakturert direkte fra Økonomiseksjonen i kommunen. Derved oppnås en ryddig pengeprosess. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Medgåtte timer** | Dette er ikke registrert av prosjektmedarbeiderne, da mye av suksessen har blitt oppnådd ved kontakthenvendelser i næringslivet over tid og uten registrert tidsforbruk. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Skal det estimeres en samlet tidsforbruk fra prosjektgruppen over disse tre årene, så ligger estimerte medgåtte timer på ca. 150 timer. I disse timene ligger prosjektmøter, kontaktskapende adferd i markedet og montering av benker med minneplate. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vurdering av suksess** | Prosjektgruppen skal gjennomføre en evaluering etter disse tre første årene, men alt tyder på at det er stor interesse for å fortsette prosjektet uten å sette noen bestemt sluttdato. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Klubben, medlemmene generelt og prosjektmedarbeiderne spesielt vurderer at prosjektet har hatt stor suksess. Det har gitt mye omtale i byen, positiv oppmerksomhet for rotary, og det er av mange utenforstående blitt omtalt som et flott tiltak for å skape en triveligere by. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | En viktig suksessfaktor innad i klubben er at samtlige prosjektmedarbeidere har på fritt grunnlag ønsket å delta – uavhengig av hvilken komité det enkelte medlem har vært en del av. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Det skal føyes til at prosjektleder/initiativtaker til prosjektet krevde at de medlemmene som ønsket å delta i prosjektet **IKKE** skulle være med i andre komiteer det første året. Det var et krav for å bruke tilgjengelig rotarytid til å utarbeide ide og fremdriftsprosess. Kravet ble imøtekommet, og bør sees på som en svært viktig forutsetning for å få et prosjekt opp å kjøre. Det viste seg også at dette behovet kun gjaldt det første året inntil prosjektet var på skinner, og man kunne holde små oppdateringsmøter en times tid før ordinært møte. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adr. klubbens hjemmeside, og evt Facebook- side, hvor prosjektet evt. er beskrevet** | <http://kongsberg.rotary.no/index-filer/Page376.htm>  <http://www.kongsberg.kommune.no/aksjon-sittebenk>  <http://www.kongsberg.kommune.no/aksjon-sittebenk> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **e-post-adresse,**  **navn på**  **kontakt** | Widar Hvamb - [widar@hvamb.no](mailto:widar@hvamb.no) | | | | | | | **Telefon- nummere** | | | | | +47 917 41 936 | | | | |
|  | | | | |